| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 17.672.416-1 | 21.187.215-2 | 21.817.913-4 |
| Nombres | Camilo Ignacio | Vicente Alonso | Nicolás Enrique |
| Apellidos | Poblete Gómez | Riquelme Araya | Carrasco Riveros |
| Roles | Product Owner | Scrum Master & Backend Developer | Front End Developer |

2. Descripción Proyecto

Descripción: La Casa Taller Muso es un centro cultural que ofrece cursos y realiza eventos relacionados con la cultura. Además ofrece el servicio de préstamo de libros. Objetivo: Desarrollar una plataforma web para la Casa Taller Muso. Alcance del proyecto: Que los usuarios puedan registrarse, iniciar sesión, inscribirse a cursos, eventos y préstamos de libros. Todo dentro de la plataforma web.

| Tema | Punto de encuentro de usuarios de La Casa Taller Muso |
| --- | --- |
| Descripción | Permite que usuarios del centro cultural puedan registrarse, iniciar sesión e inscribirse a cursos, eventos y préstamos de libros. |
| Problemática detectada | Falta de plataforma web de la Casa Taller Muso donde los usuarios puedan interactuar con el centro cultural. |
| Solución esperada | Permitir registro de usuario e inscripción a cursos, eventos y préstamo de libros. |
| Objetivos generales | Mejorar la forma en que los usuarios se registran e inscriben a cursos y eventos. |
| Objetivos específicos | Creación de un sistema mediante una página web que incluye registro de usuario, inscripción de cursos, eventos y préstamos de libros. |
| Alcance del proyecto | La aplicación permitirá la inscripción online de usuarios y controlará la inscripción a cursos y eventos ingresados por el usuario. |

3. Contexto del proyecto

Antecedentes: La Casa Taller Muso es un centro cultural el cuál no posee una plataforma web donde los usuarios puedan registrarse, inscribir cursos y eventos. Público objetivo: Personas interesadas en la cultura y que quieran participar de los cursos y eventos de la Casa Taller Muso. Estado del arte: Actualmente Casa Taller Muso sólo posee redes sociales y atención presencial a los usuarios. Para la inscripción a cursos y eventos utilizan formularios de gmail. Origen de la problemática: Hoy en día la Casa Taller Muso no posee una plataforma web donde estén todos sus servicios e informaciones integrados en un sólo lugar. Por ende, contar con una plataforma web que integre todos sus servicios e informaciones es útil para darle un carácter más institucional al centro cultural. Descripción del problema a resolver: Falta de información unificada de La Casa Taller Muso. Poseen redes sociales y formularios de google. Pero no tienen una plataforma web que concentre todo sus ámbitos y servicios.

La Casa Taller Muso no posee una plataforma web que concentre todas sus dimensiones. Un sistema que abarque información sobre la institución, un sistema que le permita a los usuarios registrarse, iniciar sesión, inscribirse a cursos, eventos y préstamos de libros. Todo en un mismo lugar, lo cuál le dará accesibilidad a usuarios a todas las dimensiones de la institución.

4. Metodología

La metodología a utilizar es la metodología ágil (Scrum).

Descripción Metodología

El proyecto lo abordaremos desde una perspectiva ágil (Scrum). En este sentido dividiremos el proyecto en etapas (Sprints), cada una con una duración determinada con anticipación. En cada etapa (sprint) habrán reuniones regulares por parte del equipo para ver que todo va en orden y a conformidad de lo proyectado. En este sentido, cada miembro del grupo tiene un rol (Product Owner, Scrum Master y Developer Team), con sus obligaciones y quehaceres para el correcto desarrollo del proyecto. Para la recolección de información estaremos en contacto directo con los encargados de La Casa Taller Muso para conocer sus necesidades y así poderlas abordar. Además recopilaremos información desde diversas fuentes en internet y documentación escrita. .

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: Computadores, laptops, hosting para alojamiento web, plataformas como Canva y Discord. Arquitectura de software: Arquitectura de microservicios. Lenguajes de programación: Java, Javascript, html y css. Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: Spring Boot y react. Base de datos: Base de datos relacional (tablas). Repositorio: Github Otros:

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Recopilación de información | Recopilamos información sobre nuestro cliente. | Con nuestro cliente y documentación en internet. | Una o dos semanas. | Los tres integrantes del equipo. | Sin observaciones. |
| 2.- | Primeros lineamientos | Primeras reuniones del equipo para plantear soluciones de desarrollo. | Reuniones en clases y por Discord. | una semana. | Los tres integrantes del equipo. | Sin observaciones. |
| 3.- | Desarrollo de guías entregadas por profesor | Dar a conocer el proyecto, sus alcances, problemática a resolver y requisitos. | Reuniones en clases y por Discord. | una semana. | Los tres integrantes del equipo. | Sin observaciones. |
| 4.- | Desarrollo de MockUps para visualización del proyecto | Desarrollamos MockUps para darnos una idea de cómo se va a ver y organizar la información en la plataforma. | Reuniones en clases y por Discord. | una semana. | Los tres integrantes del equipo. | Sin observaciones. |
| 5.- | Desarrollo de solución | Empezamos a desarrollar la plataforma para nuestro cliente. | Reuniones en clases y por Discord. | De tres a cuatro semanas. | Los tres integrantes del equipo. | Sin observaciones. |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Describir tipo de información que entregará esta evidencia. Ej: Planificación, MER, Caso de uso, etc | Describir de forma sencilla la información que tendrá el documento. |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.